Matrice RACI

Projet : Application de Gestion de Bibliothèque Universitaire

1. Équipe du projet

| Prénom | Nom complet | Rôle (projet) | Responsabilité principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Nawel | Aitech Nawel | Chef de projet | Coordination, planning, animation Scrum |
| Feriel | Bouda Feriel | Dev Backend / Analyse | Exigences, backend catalogue, base de données |
| Maria | Abbout Maria | Dev Fullstack / Archi | Architecture, emprunts, tests intégration |
| Nessrine | Bouamara Nessrine | Dev Frontend / UX | Maquettes, interface utilisateur, réservations |
| Latifa | Ayache Latifa | QA / Documentation | Tests, qualité, doc utilisateur, RGPD |
| Ryham | Bennacer Ryham | BPMN / Documentation | Modélisation BPMN, doc technique, Git |

# 2. Fiches de Rôles — Membres de l'équipe

Pour chaque membre : titre du rôle, position hiérarchique, missions principales, compétences techniques, soft skills, livrables dont il/elle est responsable, et interactions avec les autres membres.

## Fiche de rôle — Nawel — Aitech Nawel

| Titre du rôle | Chef de projet / Coordinatrice |
| --- | --- |
| Position hiérarchique | Responsable de l'équipe — point de contact principal |
| Missions principales | Coordonner le travail de l'équipe, assurer le respect du planning et des livrables, animer les réunions Scrum (Sprint Planning, Rétrospective), valider les livrables avant rendu |
| Compétences techniques | Outils de gestion de projet (Trello/Jira), Git/GitHub, BPMN 2.0, Microsoft Office |
| Soft skills | Leadership, organisation, communication, gestion du temps, prise de décision |
| Livrables responsables | Planning général, compte-rendus de réunions, diagramme de Gantt, document de justification du choix de modèle |
| Interactions | Interagit avec tous les membres — valide le travail de chacun et assure la cohérence du projet |

## Fiche de rôle — Feriel — Bouda Feriel

| Titre du rôle | Développeuse Backend / Analyste fonctionnelle |
| --- | --- |
| Position hiérarchique | Membre de l'équipe — référente analyse des besoins |
| Missions principales | Rédiger les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles, développer les modules backend (catalogue, authentification, statistiques), gérer la base de données |
| Compétences techniques | Python,php,java, SQL, Git, modélisation BDD (MCD), rédaction de spécifications |
| Soft skills | sens du détail, esprit d'analyse, autonomie |
| Livrables responsables | Document d'exigences (EF/ENF), modèle de base de données, code backend modules catalogue et statistiques |
| Interactions | Travaille avec Maria (architecture), Nessrine (intégration frontend), Latifa (tests unitaires) |

## Fiche de rôle — Maria — Abbout Maria

| Titre du rôle | Développeuse Fullstack / Responsable architecture |
| --- | --- |
| Position hiérarchique | Membre de l'équipe — référente technique |
| Missions principales | Concevoir l'architecture technique du système, développer les modules emprunts/retours, réaliser les tests d'intégration, |
| Compétences techniques | Architecture logicielle (MVC, REST API), JavaScript, Python,Git |
| Soft skills | Esprit de synthèse, fiabilité, communication technique, travail en équipe |
| Livrables responsables | Schéma architecture technique, code modules emprunts/retours, rapport tests d'intégration |
| Interactions | Travaille avec Feriel (backend), Nessrine (frontend), Latifa (tests), Ryham (documentation) |

## Fiche de rôle — Nessrine — Bouamara Nessrine

| Titre du rôle | Développeuse Frontend / UI-UX |
| --- | --- |
| Position hiérarchique | Membre de l'équipe — référente interface utilisateur |
| Missions principales | Concevoir les maquettes , développer l'interface utilisateur (catalogue, réservations, tableau de bord), assurer la responsivité de l'application |
| Compétences techniques | HTML/CSS, JavaScript/Vue.js, Figma/draw.io (maquettes), Git |
| Soft skills | Créativité, sens esthétique, écoute des besoins utilisateurs, attention aux détails |
| Livrables responsables | Maquettes UI/UX , code frontend modules catalogue et réservations, interface responsive |
| Interactions | Travaille avec Maria (intégration), Feriel (données backend), Latifa (tests interface) |

## Fiche de rôle — Latifa — Ayache Latifa

| Titre du rôle | Responsable QA / Tests et Documentation |
| --- | --- |
| Position hiérarchique | Membre de l'équipe — référente qualité |
| Missions principales | Rédiger et exécuter les tests unitaires et d'intégration, effectuer les tests de charge et de sécurité, rédiger la documentation utilisateur finale |
| Compétences techniques | Tests logiciels (unitaires, intégration, charge), rédaction technique,pyhton,c++, |
| Soft skills | Rigueur, sens critique, attention aux détails, organisation |
| Livrables responsables | Plans de test, rapports d'exécution des tests, rapports de bugs, documentation utilisateur finale |
| Interactions | Travaille avec tous les développeurs (remontée de bugs), avec Nawel (validation qualité), avec Ryham (documentation) |

## Fiche de rôle — Ryham — Bennacer Ryham

| Titre du rôle | Responsable Modélisation BPMN / Documentation technique |
| --- | --- |
| Position hiérarchique | Membre de l'équipe — référente modélisation et documentation |
| Missions principales | Créer les diagrammes BPMN (processus global et sous-processus), rédiger la documentation technique du procédé, gérer le versioning Git, rédiger le glossaire et les fiches d'artefacts |
| Compétences techniques | BPMN 2.0 (Camunda Modeler), Git/GitHub, rédaction technique, Microsoft Word |
| Soft skills | Précision, sens de la communication écrite, organisation, capacité de synthèse |
| Livrables responsables | Diagrammes BPMN (.bpmn + .svg), glossaire technique, documentation du procédé, gestion du dépôt Git |
| Interactions | Travaille avec Nawel (planning), Maria (architecture à modéliser), Latifa (documentation partagée) |

3. Matrice RACI — Projet Bibliothèque Universitaire

| Activité | Nawel | Feriel | Maria | Nessrine | Latifa | Ryham |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recueil des besoins clients | R | R | C | C | C | C |
| Rédaction des exigences fonctionnelles | A | R | R | C | C | C |
| Rédaction des exigences | A | R | C | C | R | C |
| Analyse des parties prenantes | R | R | C | C | I | I |
| Analyse des contraintes projet | R | R | R | C | I | I |
| Priorisation MoSCoW | R | C | C | R | C | I |
| Modélisation BPMN processus global | A | C | C | C | R | R |
| Modélisation BPMN sous-processus | A | C | R | C | R | R |
| Conception architecture technique | C | C | R | I | C | I |
| Conception base de données (MCD/MLD) | C | R | R | C | C | I |
| Maquettes UI/UX | C | C | R | R | I | I |
| Rédaction document de spécification | A | R | C | C | R | R |
| Sprint Planning S1 | R | C | C | C | C | C |
| Dev : Gestion catalogue (livres) | I | R | C | R | I | I |
| Dev : Authentification utilisateurs | I | R | R | C | I | I |
| Tests unitaires S1 | I | R | R | C | R | C |
| Sprint Review / Rétrospective S1 | R | C | C | C | C | C |
| Sprint Planning S2 | R | C | C | C | C | C |
| Dev : Gestion emprunts et retours | I | C | R | R | I | I |
| Dev : Système de réservations | I | C | R | R | I | I |
| Dev : Notifications automatiques | I | R | C | R | I | I |
| Tests unitaires S2 | I | R | R | C | R | C |
| Sprint Review / Rétrospective S2 | R | C | C | C | C | C |
| Sprint Planning S3 | R | C | C | C | C | C |
| Dev : Tableau de bord / statistiques | I | R | C | R | I | I |
| Dev : Interface responsive | I | C | R | R | I | I |
| Intégration | I | C | R | C | I | R |
| Tests unitaires S3 | I | C | R | C | R | C |
| Sprint Review / Rétrospective S3 | R | C | C | C | C | C |
| Tests d'intégration | A | C | R | C | R | I |
| Tests de charge et performance | A | C | R | I | R | I |
| Tests de sécurité (RGPD) | A | C | C | I | R | R |
| Recette fonctionnelle (UAT) | A | C | R | C | R | I |
| Correction de bugs | C | R | R | R | R | I |
| Déploiement sur serveur | A | R | C | C | I | R |
| Documentation technique finale | A | C | C | C | R | R |
| Gestion dépôt Git / versioning | A | C | C | C | C | R |
| Présentation finale du projet | R | R | R | R | R | R |
| Légende | R Réalise | A Responsable | C Consulté | I Informé |  |  |